FECHA: 28-10-14

Descripcion: Se instala el programa en 4 computadoras (los 4 consultorios). Se coloca logo y la carpeta oculta. Por el momento solo tienen usuario la dra campos y el dr barquero.

Se acuerda plan de prueba de 15 días.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 29-10-14

Descripcion: la dra campos hace el primer expediente y me dice que le hace falta el motivo de consulta y otros datos que serán agregados en la mayor brevedad posible.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 31-10-14

Descripcion: se le agrega el campo de motivo de consulta y saturacios ox los cuales fueron solicitados por la doctora campos el 29-10-14.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 3-11-14

Descripcion: se implementa en todos los equipos la agregación del motivo de consulta y mas.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 4-11-14

Descripcion: se realizan cambios y ahora se puede guardar la foto del medico y además se hacen cambios a la hora de cargar tablas y realizar selects para que sea mar ordenado. La mayoría de tablas se orden según el primer apellido.

1. También se edita la base de datos para que sea cascade.
2. Mañana se implementaran los cambios en las maquinas de SIMED
3. Se hace llave foránea en usuario de persona
4. Nuevo respaldo de Bases de Datos

Firma: Karen Bola;os