FECHA: 28-10-14

Descripcion: Se instala el programa en 4 computadoras (los 4 consultorios). Se coloca logo y la carpeta oculta. Por el momento solo tienen usuario la dra campos y el dr barquero.

Se acuerda plan de prueba de 15 días.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 29-10-14

Descripcion: la dra campos hace el primer expediente y me dice que le hace falta el motivo de consulta y otros datos que serán agregados en la mayor brevedad posible.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 31-10-14

Descripcion: se le agrega el campo de motivo de consulta y saturacios ox los cuales fueron solicitados por la doctora campos el 29-10-14.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 3-11-14

Descripcion: se implementa en todos los equipos la agregación del motivo de consulta y mas.

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 4-11-14

Descripcion: se realizan cambios y ahora se puede guardar la foto del medico y además se hacen cambios a la hora de cargar tablas y realizar selects para que sea mar ordenado. La mayoría de tablas se orden según el primer apellido.

1. También se edita la base de datos para que sea cascade.
2. Mañana se implementaran los cambios en las máquinas de SIMED
3. Se hace llave foránea en usuario de persona
4. Nuevo respaldo de Bases de Datos

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 10-11-14

Descripcion: se implementa la opción de buscar pacientes por nombre, primer apellido y cedula.

* Se hace el ejecutable y funciona a la perfeccion. Solo se debe modificar la carpeta de donde carga camera.png.
* Se implementa el cambio solo en el servidor y medicina general

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 13-11-14

Descripcion:

* Josue va mañana para DOLE y ocupa llevar los expedientes, x lo que se instala todo en la compu de el y ya se corrige el problema de la carpeta para cargar el camera.png

Firma: Karen Bola;os

FECHA: 5-11-14

Descripcion: se aplican los cambios de la foto del médico a la compu de medicina general y son funcionales.

Firma: Karen Bola;os